# ДНЕВНИК ИССЛЕДОВАНИЯ

Тема: Специфичные для алгоритмического паттерна структурные подсказки в автоматической локализации логических ошибок с помощью большой языковой модели

Проект: AlgoRythm research

Период работы: 30 августа — 13 сентября 2026 г.

Как составлен дневник. Каждая запись восстановлена из зафиксированной истории версий проекта: датированных коммитов, замороженных протокольных документов, отчётов аудита и сохранённых журналов запусков. Никакие события, отсутствующие в этой истории, в дневник не внесены. Идентификаторы коммитов приведены для проверяемости.

## Этап 1. Формулировка исследовательского вопроса и обзор литературы

Дата: 30 августа 2026 г. (коммиты 74d4703, 2cb1869)

Цель. Найти вопрос, который одновременно нерешён в литературе, проверяем при доступных ресурсах и связан с проектом AlgoRythm.

Действие. Собран исследовательский досье: разобраны работы по локализации ошибок (спектральные, мутационные, на основе языковых моделей), по распознаванию алгоритма по исходному коду и по психологии понимания программ. Заведён журнал процесса с отдельным разделом для слабых мест каждой прочитанной работы.

Наблюдение. Две области — распознавание алгоритма (F1 ≈ 95%) и локализация ошибок — развиты независимо и нигде не соединены: ни одна система не подаёт распознанный алгоритмический класс на вход локализатору.

Решение. Зафиксировать этот стык как исследовательский пробел и строить эксперимент вокруг него.

Следующий шаг. Спроектировать воспроизводимую экспериментальную установку.

## Этап 2. Инфраструктура эксперимента

Дата: 8 сентября 2026 г. (коммиты 485fb25, c5265d0)

Цель. Получить окружение, в котором любой запуск можно повторить побайтово и проверить задним числом.

Действие. Настроено изолированное окружение с закреплёнными версиями библиотек; построен конвейер запуска эксперимента: загрузка манифеста выборки, сборка запроса, обращение к модели, сохранение сырого ответа до разбора, разбор, подсчёт метрик.

Наблюдение. Сохранение сырого ответа до разбора оказалось принципиальным: без него ошибка разбора уничтожала бы свидетельство молча.

Решение. Сделать «сырой ответ сохраняется первым» жёстким правилом конвейера.

Следующий шаг. Заморозить научную спецификацию.

## Этап 3. Научная спецификация v1 и её отклонение

Дата: 10 сентября 2026 г. (коммиты 81fd51d, затем 579c687)

Цель. Зафиксировать словарь паттернов, тексты подсказок, протокол и план анализа до сбора данных.

Действие. Заморожена версия v1: двенадцать классов алгоритмических паттернов, подсказки по каждому классу, двухарочный протокол «без подсказки против подсказки по паттерну». Затем проведён состязательный предзапусковый разбор собственного дизайна.

Наблюдение. Разбор дал вердикт BLOCK: двухарочный дизайн не способен приписать наблюдаемый эффект именно паттерн-специфичности, поскольку вместе с содержанием о паттерне меняются объём текста, формат и сам факт наличия инструкции.

Решение. Не запускать v1. Ввести третье условие — согласованную по длине, формату и тону общую подсказку-плацебо — и объявить первичным сравнение «подсказка по паттерну против общей подсказки».

Следующий шаг. Заморозить v2 и повторно пройти разбор.

## Этап 4. Спецификация v2 и инженерные шлюзы

Дата: 10 сентября 2026 г. (коммиты 579c687, 96de08d)

Цель. Устранить выявленный дефект дизайна, не потеряв v1 как аудиторскую историю.

Действие. Заморожена v2 с тремя условиями и двумя парными сессиями; механически проверена согласованность пар «паттерн — плацебо» по числу пунктов, числу слов и форме фраз. Версия v1 сохранена побайтово неизменной. Закрыты инженерные шлюзы: фикстуры дымового прогона, проверки дрейфа маршрутизации, скрипт кросс-сессионного сравнения.

Наблюдение. Повторный разбор дал вердикт RUN PILOT при условии прохождения установочных шлюзов.

Решение. Переходить к формированию выборки.

Следующий шаг. Провенанс и инвентаризация корпуса ConDefects.

## Этап 5. Данные: провенанс, истинное место ошибки, первая выборка

Дата: 10 сентября 2026 г. (коммиты 9a92c30, 60ddd8a, e60b5e4)

Цель. Построить выборку так, чтобы содержание подсказок не могло повлиять на истину, относительно которой они оцениваются.

Действие. Зафиксирован провенанс корпуса ConDefects-Python (2864 программы, 985 задач) и механическая инвентаризация. Истинное место ошибки выведено только из различия между ошибочной и исправленной версиями и данных о проваленных тестах, записано в файл однократной записи и заморожено до какого-либо рассуждения о паттернах. Заморожена выборка v2.0 (n = 30).

Наблюдение. Порядок «сначала истина, потом паттерн» удалось соблюсти технически, а не только на словах.

Решение. Проверить выборку независимым аудитом перед запуском.

Следующий шаг. Аудит соответствия выборки протоколу.

## Этап 6. Обнаружение дефекта отбора и коррекция v2.1

Дата: 10 сентября 2026 г. (коммиты 59f1888, 9c83767, 8271949)

Цель. Проверить, что каждый механический фильтр протокола был действительно применён.

Действие. Проведён аудит воронки отбора против текста протокола.

Наблюдение. Обнаружено расхождение: динамическое условие «хотя бы один пройденный и хотя бы один проваленный тест на ошибочной версии» не применялось ко всей популяции кандидатов до дедупликации. Как следствие, в выборку v2.0 попали три программы, не проходившие ни одного теста.

Решение. Не «подправлять» выборку точечно, а перестроить её целиком с механическим применением условия ко всей популяции. Выборка v2.0 оставлена неизменной как аудиторский артефакт; создана отдельная версия v2.1 (коммит 9c83767). Дополнительно проведены аудиты провенанса тестовых данных и готовности к запуску.

Следующий шаг. Заморозка модели и предзапусковые проверки.

## Этап 7. Предзапусковая проверка модели: недоступный поставщик

Дата: 10–11 сентября 2026 г. (коммиты 9d11f8b, f0567c0, 9f7209d)

Цель. Закрепить конкретную модель и поставщика, чтобы результат нельзя было объяснить сменой модели посреди эксперимента.

Действие. Попытка заморозить модель Gemini: проверка учётных данных, поиск идентификатора модели, дымовой прогон.

Наблюдение. Учётные данные для исполнения оказались недоступны; две последующие попытки дымового прогона прерваны ответом поставщика HTTP 503.

Решение. Зафиксировать каждую неудачную попытку как отдельную запись, ничего не менять «по-тихому» в настройках и перейти к другому маршруту доступа.

Следующий шаг. Маршрут OpenRouter с закреплением нижележащего поставщика.

## Этап 8. Закрепление маршрута и первая поправка объёма ответа

Дата: 11 сентября 2026 г. (коммиты ac28ebf, 4ac6f0d, 99e7c86, ba57dbe)

Цель. Получить проверяемо стабильный маршрут к одной и той же модели.

Действие. Маршрут OpenRouter закреплён на конкретного нижележащего поставщика с отключёнными резервными вариантами и защитой от дрейфа. Проведён дымовой прогон.

Наблюдение. Двенадцатый запрос дымового прогона вернул finish_reason=length при пустом содержательном поле: модель израсходовала все 1024 токена ответа на внутреннее рассуждение. Первые одиннадцать прошли успешно.

Решение. Оформить это как предрезультатную техническую поправку: предельный объём ответа 1024 → 4096 токенов, с явной записью причины и доказательства. Заморозить прошедшую проверку модель и порядок сессий (сначала G) — порядок определён однократным случайным подбрасыванием.

Следующий шаг. Первый научный запуск.

## Этап 9. Первая аннулированная попытка научного запуска

Дата: 11 сентября 2026 г. (коммиты 7a4cb7f, 4891060)

Цель. Выполнить полный протокол v2.1 и получить результат.

Действие. Запущена научная сессия.

Наблюдение. Запуск деградировал по той же причине — исчерпание бюджета ответа внутренним рассуждением. Сохранены конверты ответов поставщика для диагностики.

Решение. Аннулировать попытку целиком (маркер VOID), не переиспользовать из неё ни одного обращения и не «дособирать» недостающие. Записать диагноз отдельным документом.

Следующий шаг. Синтетический стресс-тест на данных вне выборки при большем объёме ответа.

## Этап 10. Стресс-тесты объёма ответа и второй VOID

Дата: 12 сентября 2026 г. (коммиты 9e3f6aa, f3fa534, 583c8bf)

Цель. Найти объём ответа, при котором модель стабильно доходит до содержательного ответа.

Действие. Стресс-прогон при 16 384 токенах: первая попытка заблокирована, повторная пройдена. Выполнен чистый научный перезапуск.

Наблюдение. Перезапуск снова аннулирован: увеличение объёма ответа смягчало, но не устраняло причину.

Решение. Признать, что проблема не в объёме, а в доле бюджета, уходящей на внутреннее рассуждение. Продолжить диагностику, не запуская науку.

Следующий шаг. Проверить, действительно ли метки паттернов получены так, как требует протокол.

## Этап 11. Обнаружение нарушения провенанса меток паттернов

Дата: 12 сентября 2026 г. (коммиты 6998447, fa10498, 24f7d85)

Цель. Подтвердить, что pattern_label в выборке назначен человеком-аннотатором, как требует замороженный протокол.

Действие. Прослежено происхождение каждого значения метки в служебном коде проекта.

Наблюдение. Метки версий v2.0 и v2.1 были порождены непроверенной эвристикой на регулярных выражениях, записанной в артефактах как «правило AST», и ни один человек их не назначал. Точечная проверка шести программ выявила две ошибочные классификации: одна метка «бинарный поиск» была вызвана неиспользуемым импортом, другая — случайным совпадением двух не связанных фрагментов кода.

Решение. Остановить исполнение на этой выборке. Сохранить находку как постоянную аудиторскую историю, а не удалять её. Построить рабочее пространство для слепой разметки и исправить умолчание служебной утилиты, которое завышало заявленную силу свидетельства.

Следующий шаг. Получить метки процедурой с измеримой надёжностью.

## Этап 12. Независимая слепая разметка двумя моделями и консенсусная выборка v2.2

Дата: 12 сентября 2026 г. (коммиты a0ad902, 4942296, 019d75f, 01ba68b)

Цель. Заменить непроверенные метки на метки с измеримым согласием, не имея ресурса на полную ручную разметку 232 программ.

Действие. Два аннотатора — Claude (аннотатор A) и Codex (аннотатор B) — независимо и вслепую разметили одну и ту же рамку из 232 программ. Каждый видел только идентификаторы, разрешённые метаданные задачи, ошибочный исходный код и определения классов; ни один не видел место ошибки, исправленный код, тексты подсказок, старые метки и результат другого аннотатора. Сравнение выполнено только после завершения обеих разметок. Параллельно пройден стресс-шлюз при 32 768 токенах.

Наблюдение. 182 точных совпадения из 232; необработанное согласие 78.4483%; каппа Коэна ≈ 0.752269. Согласие резко зависит от уверенности: при высокой уверенности обоих — 97.17%.

Решение. Не отдавать 50 расхождений на арбитраж третьей модели (это внесло бы метки, зависящие от выбора арбитра), а исключить их единообразно, зафиксировав возникающее смещение отбора как ограничение. Заморозить консенсусную выборку v2.2 (n = 30, классы 8/8/7/7) и поправку объёма ответа до 32 768 токенов. Зерно отбора 20260910 оставлено без изменений — розыгрыш не переигрывался.

Следующий шаг. Финальный запуск.

## Этап 13. Третья аннулированная попытка и решающая поправка

Дата: 13 сентября 2026 г. (коммиты b2a2af0, 98227d2, f8c00ff)

Цель. Выполнить финальный протокол v2.2.

Действие. После преднастроечной проверки заморожено исполнение в четыре параллельных запроса. Запущена сессия G.

Наблюдение. Первая же партия из четырёх обращений дала один успех и три отказа: три ответа исчерпали 32 768 токенов на внутреннем рассуждении и вернули пустое содержательное поле. Зафиксированное правило «здоровья первых 50 обращений» немедленно аннулировало сессию (4 из 600 обращений выполнено).

Решение. Не повышать лимит дальше, а ограничить усилие внутреннего рассуждения до уровня low. Поправка проверена синтетическим преднастроечным прогоном 20/20 без единого усечения и заморожена коммитом f8c00ff — последним доэкспериментальным коммитом.

Следующий шаг. Финальный научный запуск.

## Этап 14. Валидный финальный эксперимент

Дата: 13 сентября 2026 г. (коммит bc34ccd, слияние 39eada6)

Цель. Выполнить замороженный протокол полностью и без вмешательств.

Действие. Выполнены обе сессии в зафиксированном порядке: сессия G, барьер целостности, сессия P. Всего 600 обращений при температуре 0, пяти повторениях, четырёх параллельных запросах.

Наблюдение. 600/600 обращений выполнено; отказов поставщика — 0; отказов разбора — 1 (условие B); ни одного усечения по лимиту; все кросс-сессионные инварианты пройдены; маркера VOID нет. Незапланированная находка: детерминизма при температуре 0 не оказалось — ни в одной ячейке пять повторений не дали побайтово идентичного ответа.

Решение. Считать запуск валидным и перейти к предварительно зарегистрированному анализу без каких-либо изменений плана.

Следующий шаг. Статистический анализ по замороженному плану.

## Этап 15. Статистический анализ

Дата: 13 сентября 2026 г. (коммит bc34ccd)

Цель. Вычислить предварительно зарегистрированные показатели в зафиксированном порядке.

Действие. Выполнены: проверка целостности, проверка нулевым контролем, первичный точный критерий Макнемара (Top-1, C против B), бутстреп-интервалы, вторичные показатели, описательная разбивка по классам.

Наблюдение. Нулевой контроль пройден с минимальным запасом (5 дискордантных пар против 6). Первичная гипотеза не подтверждена: Top-1 = 12/30 (40.00%) в обоих условиях, разница 0.00 п.п., p = 1.0, 95% ДИ [−16.67; +16.67] п.п. Вторичные показатели описательно направлены в пользу подсказки по паттерну, но значимости не достигают. По классам эффект разнонаправлен: +25 п.п. для полного перебора и −25 п.п. для динамического программирования, с точным взаимным погашением. Расчёт объёма подтверждающего исследования оказался невозможен: коэффициент направления равен ровно 0.5, и формула вырождается.

Решение. Сообщить нулевой результат как результат, не переносить вывод на вторичные показатели и зарегистрировать невозможность расчёта объёма прямо, а не обходить её.

Следующий шаг. Подготовка научного текста.

## Этап 16. Подготовка научной статьи и конкурсного отчёта

Дата: 13 сентября 2026 г. (коммиты a3306b3, 1ef9b45, 2158fe8, a2805f0)

Цель. Изложить результат так, чтобы ни одно утверждение не выходило за границы, которые допускает дизайн.

Действие. Написана полная научная статья на русском языке против замороженных артефактов; каждое числовое значение сверено с файлами анализа. Затем исправлена формулировка в документе о границах утверждений, ошибочно называвшая метки «эталонными человеческими», и проверены по первоисточникам десять неполно описанных библиографических записей. На основе статьи подготовлен конкурсный отчёт.

Наблюдение. Проверка выявила и устранила расхождение между текстом о границах утверждений и фактическим происхождением меток.

Решение. Использовать во всех текстах только формулировку «точное совпадение двух независимых слепых модельных аннотаций».

Следующий шаг. Сборка итогового пакета подачи по требованиям РКНП.

## Этап 17. Итоговый пакет подачи

Дата: 13 сентября 2026 г.

Цель. Привести материалы к официальному формату конкурса, не изменив ни одного научного значения.

Действие. Отчёт перестроен по требуемой структуре; цитирование переведено в последовательный формат [n] по первому упоминанию; подготовлены аннотации на трёх языках; построены шесть научных иллюстраций и четыре таблицы; документ отрендерен в DOCX и PDF, и объём разделов проверен по фактическим страницам рендера, а не по оценке.

Наблюдение. Соблюдение лимита «введение ≤ 2 страниц» потребовало трёх итераций сокращения с повторным рендерингом.

Решение. Сохранить весь методологический материал и материал об ограничениях; сокращать только повторы.

Следующий шаг. Внесение автором персональных данных титульного листа, проверка научным руководителем и проверка на оригинальность.

## Что оказалось самым важным в процессе

1. Собственный дизайн был отклонён собственным разбором до запуска. Двухарочная схема выглядела естественно и была бы принята без критики — но не смогла бы приписать эффект именно паттерн-специфичности.

2. Три запуска были аннулированы целиком. Ни один их фрагмент не использован как научное свидетельство. Соблазн «дособрать» недостающие обращения был явно запрещён операционной политикой проекта.

3. Самая серьёзная ошибка была найдена не в результатах, а в данных — и найдена собственной проверкой, а не внешним рецензентом. Ошибочная версия выборки сохранена неизменной как аудиторский артефакт.

4. Нулевой результат зафиксирован как результат. План анализа заранее называл нулевой исход наиболее вероятным при n = 30, и это не было переписано задним числом.